网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20251231）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2025年12月31日10:00止。

竞价地点：连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )

报名截止时间：2025年12月31日10:00止。

报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）

连城产权联系人及电话：林女士18039848961

二、项目概况及工作要求

1.项目名称：连城县增发国债庙前等3个乡(镇)2025 年高标准农田建设项目(2024年结余资金)监理。

2.服务地点：连城县。

3.工程建设规模：本项目为连城县增发国债庙前等3个乡(镇)2025年高标准农田建设项目(2024年结余资金)在庙前镇、宣和镇、罗坊乡等3个乡镇10个村境内实施，建设规模1550亩。工程施工费416.37万元。

4.监理服务费：本项目最高监理费费率为2.00%。

5.结算价格：按经有关部门结算审核后的工程造价×成交监理费费率。

6.质量要求: 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。

7.服务期限：施工工期+从工程开工到工程完工（竣工）验收直至工程结算审核、资料移交备案完毕全过程（含施工、劳务及采购（如有时）及缺陷责任期）日历天，具体服从委托人实际安排。

8.服务合同：成交通知书发出后10个工作日内与委托人签订合同。

9.监理服务费支付：本项目竣工验收合格后，成交人开具全额增值税发票，向委托人办理相关支付手续。

10.最高限价：本项目最高监理费费率为2.00%，最终按工程施工结算审核造价*成交监理费费率进行结算（含税包干）。本次竞价人报价以监理费费率进行报价（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，例如，所报监理费费率为1.88%，即在系统投标报价填写为1.88），竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。

特别提示：本项目不集中组织现场踏勘，竞价人可根据本公告所提供的内容要求自行踏勘现场(相关责任由竞价人自行承担)，竞价人对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用。成交人不得以实际情况与现场不一致而要求委托人给予以补偿。

三、竞价资格

1. 竞价人必须遵守中华人民共和国法律、法规，能够提供本竞价文件所述货物及服务的境内具有法人资格的竞价人均可能成为合格的竞价人（失信被执行人除外）；

2.具有履行本采购项目的资格及服务能力；

3.竞价人须具备行政主管部门核发有效的不低于水利水电工程监理丙级或不低于水利工程施工监理丙级或工程监理综合资质；

4.竞价人拟派总监理工程师应同时具备有效的①水行政主管部门或中国水利工程协会颁发的水利水电工程或水工建筑或水利或水利工程专业监理工程师资格证书；②水行政主管部门或中国水利工程协会颁发的合格有效的总监理工程师岗位证书或投标人聘任其担任总监理工程师的聘任文件，拟派总监理工程师必须为投标人本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准或提供近三个月（2025-09-01至2025-11-30）社保缴纳凭证【注：社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。】。

5.其他主要人员要求：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理工程师 | 1 | 水利或水利水电或水工建筑； 要求：具有水利部颁发的水工建筑或水利水电或水利专业监理工程师执业资格证书（或中国水利工程协会颁发的水工建筑或水利水电或水利专业监理工程师资格证书） |  |
| 2 | 监理员 | 2 | 专业：水利或水利水电或水工建筑； 要求：监理员的专业以学历证书或职称证书或资格证书或注册证书或培训证书上注明的专业为准。 |  |

6.本项目不允许挂靠其他公司资格及分包，不接受联合体参与竞价；

7.符合具备法律、行政法规规定的其他条件；

8.竞价人必须是委托人邀请的单位；

9.已认真阅读并同意本公告附件-网络竞价须知。

10.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，按违约处理，委托人可另行选取中介服务机构。

四、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

（2）行政主管部门核发有效的不低于水利水电工程监理丙级或不低于水利工程施工监理丙级或工程监理综合资质证书复印件；

（3）总监理工程相关证书及证明材料复印件；

（4）拟委任的主要人员汇总表（格式详见附件一）

（5）签订完整的承诺书；

以上材料复印件须加盖公章并上传至平台系统。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

五、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

3.1竞价人以监理费费率进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。最高控制价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

3.2若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4竞价人应以监理费费率进行报价（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，例如，所报监理费费率为1.88%，即在系统投标报价填写为1.88），竞价系统设置的价格2表示监理费费率最高限价为人民币2.00%，竞价人在竞价系统填报价格高于2.00为无效报价，填报监理费费率最低的竞价人作为本项目成交人。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照本《竞价须知》规则排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。

5.特别提示：标的经公开征集到的合格竞价人,应以不高于最高限价进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

六、交易服务费

竞价成交后，本项目的招标代理服务费工程预算审后总造价*成交的监理费费率×1.5%计费向委托人收取，不足3000元的，按3000元计费。招标代理服务费由委托人支付。

七、付款方式

本项目竣工验收合格后，供应商开具全额增值税发票，向委托人办理相关支付手续。

八、费用承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

九、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十一、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年12月25日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年12月31日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”连城县增发国债庙前等3个乡(镇)2025 年高标准农田建设项目(2024年结余资金)监理竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20251231 的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日

附件一：拟委任的主要人员汇总表（格式）

拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

附件二 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

【注：本通用合同条款引用中华人民共和国《标准监理招标文件》（2017版）通用合同条款。】

## 第二节 专用合同条款

【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

#### 1.6 文件的提供和照管

1.6.2 委托人提供的文件

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程招投标文件 | 各1套 | 监理机构进场 | 监理业务完成 | 未经委托人书面同意，不得向任意第三方披露该文件。 |
| 2 | 工程施工合同 | 1 | 监理机构进场 | 监理业务完成 |  |
| 3 | 工程施工设计图 | 2 | 按进度 | 监理业务完成 |  |

#### 1.12 委托人要求

1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后3日内通知监理人。由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人不会增加费用，但会相应延长周期。

#### 2.2 发出开始监理通知

委托人不提供监理人的办公和生活用房，监理人的办公和住宿场所发生相关费用包含在监理报酬中。监理人员的生活、工作、交通、通讯设备等费用均应在监理报酬中，委托人不予任何补偿。

#### 2.4支付合同价款

一、付款方式：

（1）工程开工当月开始支付监理费，即按监理人投标时所报价格计算，按完成并经委托人审核后的工程投资（总承包合同包含所有费用）支付相应比例的监理服务酬金的80%。如监理人未能按约定完成工作或存在其他违约行为，委托人有权拒付酬金，并主张违约责任。

（2）在工程完工验收且监理档案整理完毕通过档案验收，并向委托人归档移交后，并经结算审核，在相关资料（审核单位出具的所监理工程结算审核报告、工程监理考核报告及工程延期的处理意见等）完备情况下，支付至实际监理报酬（按实调整）的97%，剩余款项于工程竣工验收合格完成后，30日内一次性支付完毕。

（3）委托人向监理人支付费用前，监理人应向委托人提供合法的符合合同约定定额的等额增值税专用发票，否则委托人有权拒绝支付，由此造成的损失监理人自行承担。

二、支付方式为：银行转账。

### 3. 委托人管理

#### 3.3 决定或答复

3.3.2委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限： 一般文件 7 天；紧急事项1天；变更文件7天。

### 5. 监理要求

#### 5.1 监理范围

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，指连城县增发国债庙前等3个乡(镇)2025 年高标准农田建设项目(2024年结余资金)监理。

5.1.3阶段范围指建设程序中的准备阶段、施工阶段、设备采购阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期与保修阶段的全过程监理。

5.1.4工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理等工作内容的全过程监理。

### 6. 开始监理和完成监理

#### 6.2 监理周期延误

本条修改为：

如本施工阶段监理服务期限延长时，委托人不再另行支付监理人附加工作酬金。

### 8. 合同变更

#### 8.1 变更情形

8.1.1双方对监理服务期限和监理报酬的调整方法等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

#### 8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予奖励办法为：   /  。

### 9. 合同价格与支付

#### 9.1 合同价格

9.1.1工程实施过程中，实际监理的工作内容根据现场情况可能有增减，施工监理服务费结算的计费基数按所监理的工程范围内工程项目的结算价款为计费额，按招标文件规定的系数、计算方法及中标价与最高限价对应的下浮率，按实调整。工程项目的结算价款以经有权部门最终审定后的金额为准。

#### 9.2 预付款

9.2.1本项目没有预付款。

#### 9.3 中期支付

9.3.2本条补充： 委托人逾期支付监理报酬时违约金的计算及支付方法: 委托人超过约定的支付时间不支付相应的监理报酬，监理人应及时向委托人发出要求付款的通知，委托人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。

#### 9.4 费用结算

每期监理费支付按照工程施工进度款完成金额占施工合同价的的比例支付相应监理费，工程完工验收且施工造价审核后十五日内结清监理费。

### 11. 违约

#### 11.1 监理人违约

11.1.2补充：

1、监理项目机构人员管理方面：

（1）监理项目机构人员必须是该工程中标时所承诺的人员，不得擅自变更。如需变更监理机构人员，都必须经招标人及质量监督部门批准同意，否则委托人有权解除合同，没收履约保证金并应要求监理人赔偿委托人因此所导致的一切损失。经批准更换总监理工程师的，监理人应向委托人交纳违约金2万元/人•次，更换专业监理工程师的，监理人应向委托人交纳违约金1万元/人•次，更换其他现场监理人员的，监理人应向委托人交纳违约金0.5万元/人•次。并且拟变更的人员持证水平、工作经历、业绩不得低于招标要求的人员持证水平、工作经历、业绩。

（2）本工程的总监理工程师不允许同时承担本项目以外其它任何项目的监理工作或设计咨询工作，否则一经发现，除按相关规定处罚外，委托人将对监理人处以5万元违约金，并且总监理工程师应立即停止在本项目以外的其它工程兼任的工作，否则委托人有权解除合同并要求监理人赔偿一切损失。

（3）监理人派驻现场监理项目机构人员必须到位尽责，离开工地应经委托人批准。未经委托人批准擅离工作岗位者，监理人应向委托人交纳违约金1000元/人•日。本项目将实行严格的考勤制度，现场监理项目机构任何人员每月应驻工地22天以上。委托人考勤时发现每少一天，监理人应向委托人交纳违约金1000元/人•日；上级部门检查时发现每少一天，监理人应向委托人交纳违约金2000元/人•日。所有违约金均从当月监理报酬中扣除。

（4）经委托人检查，发现监理人承诺到场使用的检测试验设备未能按工程实际需要到位的，处以监理人1000元/台•次违约金，屡犯按相关规定从严处罚。

（5）在监理服务期间，监理人及其工作人员不得从施工单位获得各种利益，若有违反，则处以2000元/人•次违约金，同时委托人有权解除合同并要求监理人承担一切损失。

（6）监理人及其所属人员必须公正客观、及时准确、严格履行职责。监理人应严格按照国家有关规定履行监理职责，由于监理人失职造成工程损失，情节严重的，委托人有权给予清退出场，扣除相应的监理酬金，并要求监理人赔偿委托人的一切损失。

（7）监理人必须配置针对本工程需要的合同管理的专职监理工程师，负责合同的全面管理。

2、工程质量、安全、文明施工监理方面：

（1）因监理人重大过失或故意，致使工程发生质量、安全事故，应当全额赔偿损失；

（2）未按规定实施质量、安全监理，每项次支付1万元违约金；

（3）如监理人员与施工单位串通弄虚作假，降低工程质量标准，将不合格材料按照合格签字的，出具虚假监理签证文件或监理报告，虚报工程进度的，经主管部门查实认定后，扣减监理费的10%外，由主管部门按相关法律法规对相关责任单位进行处罚。

（4）工程未达到监理合同约定的质量等级时，属监理人责任的，监理人应赔偿因监理人原因引起的委托人的全部损失，责任不清的，监理人应负连带赔偿责任。

（5）若工期延误，属监理人责任的，委托方有权索赔，索赔金额为每延误一天工期按监理费用的千分之五赔偿。

3、合同费用监理方面：

（1）未按施工合同和监理规范审查批准变更设计以及变更单价或变更价款的，每次支付违约金2～5万元；

（2）未按法律法规规定进行工程计量，签发支付证书，或将未经批准的设计变更款纳入中期支付证书并签发支付证书的，每次支付违约金2～5万元；

（3）未按规定的程序、期限实施投资控制，每次按2千元支付违约金；给委托人造成损害或损失的，应当全额赔偿损失；

（4）在监理中，监理人弄虚作假、伪造签字的，每人次按1～3千元支付违约金；给委托人造成损失的，应当全额赔偿损失。

4、赔偿金/损失：为扣除税金后的直接经济损失，包括但不限于调查费、律师费、支付给第三方的费用等。

### 12. 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：向有管辖权的人民法院（工程所在地）提起诉讼。

13.其他要求

水利工程以完工验收作为付款结算依据，市政工程以竣工验收作为付款结算依据。