网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20260416-2）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2026年4月16日10:00止。

竞价地点：连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )

报名截止时间2026年4月16日10:00止。

报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）

连城产权联系电话：林女士 18039848961

二、项目概况及工作要求

1.项目名称：连城县县域医共体资源共享中心和中心药房建设工程项目-姑田卫生院扩建基坑支护工程监测。

2.项目地址：连城县姑田镇。

3.监测服务费最高限价：65276元。

4.竞价保证金：1300元

5.本项目服务内容明细清单：

| 监测元件及布点费用 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 基坑坡顶水平位移及竖向位移（简称：沉降）监测点布设 | 点 | 50 | 12 | 600 |  |
|  | 2 | 深层土体水平位移监测点布设（共3孔，每孔暂按11米，合计33米） | 米 | 200 | 4 | 800 |  |
|  | 3 | 建筑物沉降监测点布设（共4孔，每孔暂按11米，合计33米） | 米 | 150 | 33 | 4950 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6350 |  |
| 监测项目收费标准和单次收费 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |  |
|  | 1 | 基坑坡顶水平位移监测 | 点 | 62 | 12 | 744 |  |
|  | 2 | 基坑坡顶沉降监测 | 点 | 42 | 12 | 504 |  |
|  | 3 | 深层土体水平位移监测 | 米 | 13 | 4 | 52 |  |
|  | 4 | 建筑物沉降监测 | 点 | 20 | 4 | 80 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1380 |  |  |
|  | 备注：监测点数量按设计图及相关规范要求布设 |  |  |  |  |  |  |
| 暂定监测 次数 | 序号 | 监测阶段 | 监测频次 |  | 监测次数 | 总次数 |  |
|  | 1 | 基坑土方开挖深度≤H/3 | 约每3天观测1次 |  | 4 | 35 |  |
|  | 2 | 基坑土方开挖深度H/3～2H/3 | 约每2天观测1次 |  | 8 |  |  |
|  | 3 | 基坑土方开挖深度2H/3～H | 约每1天观测1次 |  | 11 |  |  |
|  | 4 | 底板浇注≤7天 | 约每2天观测1次 |  | 4 |  |  |
|  | 5 | 底板浇注后7～14天 | 约每3天观测1次 |  | 2 |  |  |
|  | 6 | 底板浇注后14～28天 | 约每7天观测1次 |  | 2 |  |  |
|  | 7 | 底板浇注后>28天，至回填完毕 | 约每10天观测1次 |  | 4 |  |  |
| 监测费用 | 单次监测费用×监测次数 |  |  |  | 48300 |  |  |  |
| 技术工作费 | 日常监测费×0.22 |  |  |  | 10626 |  |  |  |
| 监测费合计 | 监测元件布设费用+监测费用+技术工作费 |  |  |  | 65276 |  | 未下浮总价 |  |
| 优惠下浮率报价 | 下浮率报价区间：30%-100% |  |  |  | 30%-100% |  |  |  |
| 下浮后 监测费报价 | 监测总价×（1-优惠下浮率） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.各点次收费按照《02勘察收费标准》收取； 2.表中所列监测内容、点数、次数根据有关规范要求； 3.监测周期：从开始监测算起至监测至地下结构施工完成并回填结束； 4.监测次数与基坑施工的进度、变形情况及降雨等因素有关，若连续监测变形无明显变化且未降雨时，监测时间间隔有可能适当加大，若变形变化较大且遇暴雨或连续降雨，监测频率加大； 5.因设计变更，监测范围、监测点增减时，按本表单价下浮后的价格按实结算。 |  |  |  |  |  |  |

6.报价方式：本项目以下浮率的方式进行报价；竞价人投报下浮率区间为30%—100%，投报下浮率最高的为本项目成交人。

7.合同结算方式：本项目监测服务费按实际工作量×控制单价×（1-成交下浮率）进行结算。

8.质量标准：满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2019版）中的相关要求，同时勘察报告达到《建设工程勘察质量管理办法》，勘察深度满足工程设计要求。

9.本场竞价对参与竞价的人数不做限制，不受竞价人数量影响，只要有符合条件的竞价人参与并达成交易即可。

10.竞价特别说明：竞价人以总价报价方式进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。成交价包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次竞价内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

三、竞价资格

1.遵守中华人民共和国法律、法规，具备国家行业主管部门颁发的有效执业资质的中介机构,但已经被列入失信被执行人名单（截止报名时间）的除外。

2.竞价前已入选福建连城国有投资集团有限公司设立的《福建连城国有投资集团有限公司工程服务中介机构库2025-2027年度》工程勘察类名单。

3.库内符合资格要求的中介机构单位应无条件参与竞价，若未参与竞价的按不到场处理【根据《福建连城国有投资集团有限公司工程服务中介机构管理办法》第十五条第4点“中介机构一年内两次不到场”的清除出库】。

4.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取第三方服务机构。

四、竞价保证金

1.竞价保证金1300元，必须于2026年4月16日上午10:00前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：中国银行连城支行，账号：4286 8871 8902）。报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****项目的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起2个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》2个工作日内向委托人提供《工程勘察合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金在成交人与委托人签订委托合同后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）中介机构营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

（2）报价时同步上传《报价表》，竞价系统填报的总价应与报价表的投报总价相同。（格式详见附件一）

（3）签订完整的承诺书；

（4）已缴纳的竞价保证金凭证；

以上材料复印件须加盖公章并上传至平台系统。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价对参与竞价的人数不做限制，不受竞价人数量影响，只要有符合条件的竞价人参与并达成交易即可。

2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络正向一次性报价、优惠下浮率高者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

3.1竞价人以优惠下浮率进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。成交价包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次竞价内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

3.2若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以优惠下浮率进行报价，竞价人投报优惠下浮率区间为30%（含）-100%（含），竞价人须在此区间内报价（保留至小数点后两位），投报优惠下浮率超过区间值为无效报价。竞价系统设置的价格30，表示优惠下浮率为30%。例如优惠下浮率30%，则在竞价系统填写30；如优惠下浮率35%，则在竞价系统填写35，填报优惠下浮率最高的竞价人作为本项目成交人。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照本《竞价须知》规则排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。

5.特别提示：标的经公开征集到的合格竞价人,应以规定的报价区间内进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、交易服务费

竞价成交后，成交人应一次性向本公司支付3000元交易服务费（交易服务费不随成交价做调整），交易服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。交易服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、付款方式

以公告约定方式结算。

九、费用承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次竞价内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《工程勘察合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《工程勘察合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2026年4月10日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2026年4月16日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”连城县县域医共体资源共享中心和中心药房建设工程项目-姑田卫生院扩建基坑支护工程监测竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20260416-2的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日