网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20260615-2）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、竞价时间、报名时间、竞价地点

竞价截止时间：2026年6月15日 上午10:00止

竞价地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

报名截止时间：2026年6月15日 上午10:00止

报名地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

连城产权联系电话：李先生 0597-8911670

（工作日上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30）

二、项目概况及合同要求

1.项目名称：新能源汽车旅馆筹备期咨询管理服务采购项目（二次）

2.项目背景与服务目的：为推动酒店服务向标准化、专业化、精细化提质升级，实行企业化、市场化运营管理，确保酒店开业后精准适配市场需求，树立良好社会口碑，实现稳定经济效益。鉴于本次新建新能源汽车旅馆定位为高档型酒店，征集服务供应商为我司提供专业酒店筹备开业咨询管理服务及全流程全方位技术支撑。

3.服务内容：

（一）开业前工程技术支持

咨询管理服务人员应对业主所聘用的设计公司单位所提交的设计要求（包括整体功能布局、内外装修、机电设计、室内外流程等）提出符合国家规范的酒店要求及适应酒店操作与管理的意见，并于具体工程实施阶段咨询管理应派专业人员对施工现场进行检查，对施工质量及进度进行监督。具体工作分阶段如下：

①酒店计划建造阶段。

⑴咨询管理服务人员协助业主确定酒店计划建造的规模、经营模式、定位等工作。

⑵酒店方案图纸设计及审批阶段。

⑶咨询管理服务人员对方案设计公司提交的方案图提出意见后交业主审核。

⑷酒店建筑图纸、设备图纸开始设计阶段。

⑸咨询管理服务人员向业主提供酒店布局如大堂、餐厅、宴会厅等公共区域使用面积要求。

⑹咨询管理服务人员向业主提供客房、客房卫生间，客房外走道使用面积要求。

⑺咨询管理服务人员向业主提供行政办公室、后勤保障部门及后勤服务区域的使用面积要求。

⑻咨询管理服务人员同业主、建筑设计公司共同就图纸设计要求进行协商，以利图纸设计完成后减少更改内容。

⑼咨询管理服务人员对建筑设计公司提交的建筑图纸进行审图，提出更改建议后交业主审核确定。

⑽咨询管理服务人员对机电设备设计公司提交的机电设备安装图纸进行审图，提出更改建议后交业主审核确定。

②建筑、机电工程施工阶段。

⑴咨询管理服务人员对建筑施工公司提供的承包工程资质资料提出意见，提交业主审核。

⑵咨询管理服务人员对机电设备安装公司提供的承包工程资质资料提出意见，提交业主审核。

⑶咨询管理服务人员定期到现场对设备安装情况及问题进行解决处理。

⑷酒店内部装修图纸开始设计阶段。

⑸咨询管理服务人员向业主提供关于酒店内部如大堂、餐厅、宴会厅等公共区域装修标准及技术要求。

⑹咨询管理服务人员向业主提供关于酒店内部客房、客房卫生间、客房外走道等装修标准及技术要求。

⑺咨询管理服务人员同业主、建筑图纸设计公司共同研究酒店内部装修的设计思想，确定设计方案。

⑻咨询管理服务人员对装修设计公司提供的客房装修图纸进行审查，提出意见供业主审核确定。

⑼咨询管理服务人员对装修设计公司提供的大堂、餐厅、宴会厅等公共区域装修图纸进行审查，提出意见供业主审核确定。

③酒店内部装修阶段。

⑴咨询管理服务人员对内部装修工程公司提供的承包工程资质资料提出意见，提交业主审核。

⑵咨询管理服务人员对装修工程公司做出的样板间提出修改建议交业主审核确认。

⑶咨询管理服务人员对装修公司施工完成的大堂、餐厅、宴会厅等公共区域的装修提出意见交业主审核确认。

⑷酒店设备进入安装、试运行、验收阶段。

⑸竣工前咨询管理到现场协调设备试运行。

（二）开业前酒店管理结构设置

⑴协助业主做好酒店管理构架设置和人力规划及预算审核。

⑵协助业主评估确定总经理、财务总监及其他高层管理人员的人选。

（三）开业前酒店用品采购审查

根据酒店筹开的整体进度计划，对酒店开业前物品采购须符合星级或绿色或业主接待标准提供意见，拟定初步的采购清单，主要包括：客用品及清洁用具、办公室用品、工程用具、餐饮用具、会议器材、制服、厨房和洗衣用具等。

（四）提供酒店开业后12个月运营咨询管理服务

⑴协助业主做好酒店管理业绩指标评估，包括安全管理标准，工程管理与能耗管控标准，市场营销水平，房务与餐饮管理服务标准，厨房成本控制水平，客户满意度测评，员工满意度评估以及财务指标分析。

⑵协助业主考核总经理、财务总监及其他高层管理人员经营水平。并有针对性提出改进建议。

⑶评估酒店制度更新与完善。

（五）业主认为有必要的管理层与员工专题培训

4.服务周期：合计24 个月：建设期咨询服务 12 个月（以实际竣工为准）；开业后运营咨询服务 12 个月（不含试营业）。

5.本项目服务费最高限价：本项目服务费最高限价：人民币贰拾陆万叁仟元整（¥263,000.00），为包干总价，包含技术人员差旅、交通、住宿、伙食、税费、管理费、利润及全部服务费用，采购人不再另行支付。

6.付款方式：采用分阶段节点银行转账支付。成交人完成对应阶段服务并经委托人书面确认合格、提供合法有效增值税普通发票后，甲方按以下节点付款：

中标支付20%，项目开工支付20%，项目竣工支付20%，项目开业支付20%，咨询管理服务结束验收合格支付20%

7.特别提示：本项目不集中组织现场踏勘，竞价人可根据本公告所提供的内容要求自行踏勘现场（相关责任由竞价人自行承担），竞价人对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用。中标价含设备费、运输费、装卸费、安装调试费、税费及质保期内售后服务费等一切费用，成交人不得以实际情况与现场不一致而要求采购人给予补偿。

三、竞价资格

1.境内独立法人，持有有效营业执照，经营范围含酒店管理、企业管理咨询、酒店咨询、旅游管理、工程咨询等相关内容。

2.主要管理人员需具备挂牌星级酒店总经理 10 年以上经验，或省级文旅部门星级评定员专家身份；

3.具备建筑面积 1 万㎡以上国有酒店项目全过程咨询管理案例，且至少提供 1 个业主好评证明。

4.投标单位须承诺，在24小时内须派员响应业主的会议要求、沟通要求以及指派任务

5.近3年无重大违法记录、无严重失信行为（信用中国、政府采购网可查）。

6.竞价人必须是委托人邀请的单位；

7.本次竞价须3 家及以上合格供应商参与，不足 3 家按流标处理。

8.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查,因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取服务供应商；

四、竞价保证金

1.保证金2000元，必须于2026年6月15日上午10：00前转入平台系统指定账户，以实际到账为准（户名：福建随行软件有限公司，开户行：招商银行福州分行营业部，账号：在线获取保证金子账号）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《供货合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《供货合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）法人身份证复印件（加盖公章）；

（3）竞价保证金缴纳凭证（加盖公章）；

（4）近 3 年无重大违法记录声明（加盖公章）；

（5）信用中国无失信记录截图（加盖公章）；

（6）核心管理人员资历证明（星级酒店总经理经验 / 星级评定员资质，加盖公章）；

（7）1 万㎡以上国有酒店咨询管理业绩及业主好评证明（加盖公章）；

（8）服务方案响应文件（加盖公章）；

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件需加盖公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行至连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应至连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。竞价人以总价形式进行报价，若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以总价形式进行报价，竞价系统设置的价格263000元表示最高限价为人民币263000元，竞价人在竞价系统填报价格高于263000元为无效报价，填报总价最低的竞价人作为本项目成交人。

5.特别提示：标的的合格竞价人,应在规定的报价区间进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、交易服务费

竞价成交后，本项目按成交价为基数×1.5%向成交人收取交易服务费，当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。招标代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。招标代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、结算方式

以竞价公告为准。

九、税费承担

竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，其竞价保证金由本公司扣除项目交易服务费用后转入委托方账户，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，对于再次竞价金额后若低于第一次竞价金额的，就差价部分委托方有权向该成交人提起赔偿诉讼。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2026年6月9日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2026年6月15日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”新能源汽车旅馆筹备期咨询管理服务采购项目（二次）竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20260615-2的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日