网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20260626）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2026年6月26日上午10:00止

竞价地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

报报名截止时间：2026年6月26日上午10:00止

报名地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

联系电话：李先生  0597-8911670

二、项目概况及合同要求

1.项目名称：连城县四角井历史文化街区绿地养护项目

2.项目地点及养护范围：养护范围为连城县四角井历史文化街区指定公共绿地，包含水南溪 - 文川桥至文川河、大桥下路、梨园、莲芯花园、四角井公园、文庙、吴家巷、游客中心、邓公陂至文川桥等片区；养护对象包含《地被清单明细表》内全部地被植物（总养护面积 9410.62㎡）、《名贵树种清单明细表》内全部名贵树木，上述两份清单为本项目不可分割组成部分。

3.最高限价：

本项目最高控制价：本项目年度最高限价273791.16 元（人民币贰拾柒万叁仟柒佰玖拾壹元壹角陆分），按《地被清单明细表》实际绿化面积、《名贵树种清单明细表》名贵树种数量据实结算，报价不得高于限价，报价包含人工、耗材、机具、运输、税费、整改、维保、安全作业、绿植补植等全周期所有费用，采购人不再另行支付任何费用。（养护项目清单详见附件《名贵树种清单明细表》《地被清单明细表》）

4.合同期限：合同截止日期至2029年1月1日。绿植养护开始时间以委托方正式通知为准。

5.服务内容：

5.1绿地养护服务要求：

①乔木（包括绿地内、中央绿化带、边分带内一切乔木）：生长旺盛，枝干健壮，树形美观，无倾斜、倒歪现象：高大乔木在大风来临时应采取防倒伏有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木：因极端天气（如低温冻害天气）来临时提前做好防护措施，因极端天气过后造成的枯枝落叶及时修剪清除。行道树上缘线和下缘线整齐划一，修剪适度，无明显倾斜（5度以内）：无厚重粉尘覆盖：病虫害及时预防和防治。

②灌木：生长旺盛，花繁叶茂，修剪工艺精细，具有立体感、艺术感，造型美观。灌木无残缺，绿篱无断层：灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶堆积，无厚重粉尘覆盖，病虫害发生率控制在5%以内。对开花植物及桩景的修剪、养护、施肥必须向采购人递交养护计划，经过采购人批准后方可实施。

③草坪地被：生长旺盛，无厚重粉尘覆盖，整洁美观：无明显杂草，草坪四季常绿、平整、无坑洼积水、无裸露地，及时修剪草坪，覆盖率达95%以上：病虫害发生率控制在8%以内。

④水池与水生植物：水生植物生长旺盛，无明显病叶、枯叶。

⑤环境卫生：养护所产生垃圾必须日产日清，保持绿地清洁、表面平整，保持花草树木枝干树叶亮丽、无灰尘、无虫卵等污渍。

5.2.绿地养护技术要求：

①浇水：保证灌水量和灌水次数，做到适时、适量、不遗漏，确保土壤适当的墒情。绿化洒水时，应根据绿化带的宽度和苗木大小，调整喷水角度及水量，必要时需人工配和，避免因浇水不当引起幼苗倾斜或倒伏、水土流失和泥土污染路面等不良现象。

②松土：树木及时中耕松土，加土扶正，适时施肥，土壤养分正常，树木正常生长。

③病虫害防治：“综合防治，预防为主”原则防治病虫害，应掌握树木病虫害发生规律，对可能发生的病虫害做好预防，已经发生的病虫害要及时治理，防止蔓延成灾。病虫危害应控制在以不影响观赏效果的范围内，其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵、无药害。严禁使用国家明令禁止的有毒有害农药品种：禁止使用草甘磷、百草枯等灭生性除草剂，要使用园林专用选择性除草剂。

④施肥：每季完成所有绿岛施肥工作，提供的肥料应质量优良，且都应提供第三方有权机构鉴定合格证，提供价格依据证明（含税务发票），符合国家规定要求。施肥前需通知采购人现场签证确认，并按要求足量施放。

⑤除草：绿地除草应根据“除早、除小、除了”的原则进行拔除，最迟应在杂草开花结籽前拔除。

⑥修剪：篱、树球及色块植物要求按设 计及时修剪平整：乔灌木（包括行道树）适树整形修剪、修枝剥芽、树冠完整、剪口平滑，树上无钉子、捆绑物等：清除枯枝，做到无枯枝、枯叶、无藤绕、行道树枝下高一致等。乔木早春和夏季各安排一次修剪，修剪适度，干直冠美，无明显倾斜（5度以内）。冬末、春季开花的灌木安排在花后2周左右修剪，修剪后结合施肥同步进行，并在梅雨季节前后、非花芽分化和开花季节进行剥芽、整形等辅助修剪，辅助修剪要求适时修剪：夏季开花的灌木安排在冬末早春修剪，并在非花芽分化和开花季节进行剥芽、整形等辅助修剪，辅助修剪要求适时修剪，修剪工艺精细，具有立体感、艺术感，造型美观（尤其是桩景树）：作为基础种植的绿篱和人为造型的灌木，要求适时修剪。地被植物安排在花后2周左右修剪，并在梅雨季节前后、非花芽分化和开花季节进行辅助修剪，辅助修剪要求适时修剪。

⑦补植：绿地因侵占、破坏、养护等造成的空秃补植，须先递交补植计划，由采购人确认后按其要求，按季节适时补植，补植费用由采购人根据实际工程量支付；侵占须提前报告采购人，因未及时报告产生的补植费用由中标人承担；新补植区域养护成活率应保证达到100%。因养护不到位造成植株死亡、长势衰败的，补植苗木与原行道树平均胸径差不超过20%，且有三级分枝以上（分枝长不小于平均胸径的3-4倍，切口平整且及时涂伤口修复液）。名贵树种补植时，承包方必须严格按照原树种、原规格（地径 / 米径、高度、冠幅）、原种植地点无偿补种，且保证造型、外观等要求与原树种相同，相关补种费用不计入结算金额。

⑧名贵树种：参照《城市名木古树养护和复壮工程技术规范》GB51168-2016等相关要求执行，对各古树名木形成一树一档及巡查记录。对名贵树种实施保护、复壮、大面积除虫喷药、高空修剪等。养护过程发现损坏行为应立即制止：一是在树上刻划、或悬挂物品：二是在施工等作业时借树木作为支撑物或者固定物：三是攀树、折枝、剥损树枝、树干、树皮：四是距树冠垂直投影5米的范围内堆放物料、取土、兴建临时设施建筑、倾倒有害污水、污物垃圾，动用明火或者排放烟气，及时清除古树名木的枯枝、枯叶，做到整洁美观。

5.3.绿地养护管理要求：

①绿地维护：绿地不被侵占，保持完整，花草树木不受破坏，无乱摆摊、乱停放。加强日巡查，发现未经审批侵占绿地的必须及时制止并上报。

②设施维护：若因养护造成的护树架、护栏、水电设施损坏的，由中标人在24小时内修好，其他设施按整改要求时限（3天）修好。

③工作资料上传：做好日常工作记录，现场管理人员每周按要求上传下周工作计划及本周工作内容图片至微信工作群，及时上报月、季、年度工作计划及总结（绿化养护管理工作报告函）等内业资料。

④安全文明施工：质量养护工作必须严格按照园林有关技术规程、规范操作。必须做到安全、文明作业，现场养护人员统一着装，设施工警示标志，保证人员、车辆安全。为保障人民群众生命财产安全，招标清单内项目须购买社会公众险，由中标单位和保险公司签订保险合同，发生理赔事件由养护单位全权负责与保险公司协调，做好当事人理赔工作。现场作业人员应及时购买意外险。乙方应做好各项安全责任的管控，造成人员伤害和财产损失由供应商承担所有责任和赔偿费用。养护单位一个月内至少要开展一次养护生产大检查（企业自检）。

⑤每逢重大节假日、重大活动和有关检查要认真搞好公共绿地的日常保洁和美化工作，该加班的加班，该突击的突击，做到人员、时间、效果三到位。在遭遇自然灾害时，应及时组织应急队伍和抢险器材在第一时间到达现场处理灾情。

⑥修剪下来的树枝、杂草、垃圾等废弃物，由中标人负责进行清运、处理，堆放点和处理事项由中标人按相关规定自行处理并承担相关费用。如须办理相关报批手续流程由中标人自行解决，采购人概不负责

6.付款方式：

实行季度考核、按季结算。采购人按月开展考核汇总，以月度考核结果汇总作为季度付款依据。

- 考核办法：

(1)考核依据：城区园林绿化检查考核的依据是《公共绿地养护管理办法》、《园林绿化养护管理标准》 及绿化管护合同中有关规定的条款。

(2)考核内容及项目:考核内容为连城县四角井历史文化街区绿地养护的公共绿地。

考核项目为绿化养护、卫生和园林设施等。

(3)考核制度:考核检查按《公共绿地养护检查考核表》分项考核，考核采取百分制，每月考核汇总一次，考核结果作为承包经费发放及扣除的依据。

①发包人对各路段养护公司进行检查考核，并作为绿化养护公司养护管理费用拨付及奖罚依据。

②发包人组织检查考核。由发包人组成绿地检查考核小组，每月不少于一次对连城县四角井历史文化街区绿地及设施进行检查、考核、督促、指导日常养护任务，月末统计考核结果上报连城工业园区管理委员会。量化考核评分详见考核表。

(4)考核打分

①对考核中发现的问题通过现场打分、现场照相、现场指正等方式及时记录。打分时按照月度检查中发现的问题，归入相应条款打分，扣分一般不超过标准得分，但在日常管护中存在问题的项目要适当扣款。

②对管养范围内出现的问题，经指正后不按要求整改的;相关部门及领导、市民反映的管护工作问题经核查属实的;以及通讯不畅等按规定直接扣分，并加重扣款。

(5) 量化考核等级划分

各绿化承包公司的每处绿地养护质量的量化考核均为 100 分。95分至100分评定为“好”, 80分至94 分评定为“中”,79分以下评定为“差”。

(6)经济责任及奖罚

①由发包人组织绿地检查考核评分，考核评分作为拨付经费的依据，每月根据检查考核情况审定后核拨养护管理费用。

②量化考核得分95 分以上(含95 分)的各绿地不承担经济扣款责任，95分以下的每扣 5分扣1%的养护管理费用。

③公共绿地非因硬件设施建设而是因管理不善等原因，出现脏、乱差等问题被新闻媒体曝光和群众举报投诉，经查实的，每宗次对绿化养护公司每宗罚款500元并扣减该处绿地5 分。

④承包方技术负责人未按规定到发包人签到的，每少签到一次，罚款2000元。

8.养护检查考核表（详见附件）

三、竞价资格

(1).竞价人应具备独立法人资格，并提供有效的企业营业执照，营业执照经营范围包含园林绿化养护等相关内容；

(2)竞价人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(3)竞价人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

四、竞价保证金

1.保证金2000元，必须于2026年6月26日上午10：00前转入平台系统指定账户，以实际到账为准（户名：福建随行软件有限公司，开户行：招商银行福州分行营业部，账号：在线获取保证金子账号）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《服务合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《服务合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

(1)营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

(2)签订完整的承诺书（详见《网络竞价须知》附件）；

(3)已缴纳竞价保证金的凭证；

(4)通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须加盖公章

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台

（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行至连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应至连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。竞价人以总价形式进行报价，若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以服务费总价进行报价，竞价系统设置的价格273791.16元表示服务费最高限价为人民币273791.16元，竞价人在竞价系统填报价格高于273791.16元为无效报价，填报服务费最低的竞价人作为本项目成交人。

5.特别提示：标的经公开征集到合格竞价人,则竞价人应以不高于最高限价进行报价，成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、交易服务费

竞价成交后，向成交人（或中标人）收取代理服务费。代理服务费以成交价（或中标价）为基数乘以1.5%计费。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。

代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、结算方式

按合同约定执行。

九、税费承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，其竞价保证金由本公司扣除项目交易服务费用后转入委托方账户，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，委托方有权向该成交人提起赔偿诉讼。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2026年6月22日

承诺书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本公司承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加于 2026年6月26日上午举行的“反向一次报价”连城县四角井历史文化街区绿地养护项目竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20260626的《网络竞价须知》，承诺本次提供的产品及服务均满足本项目竞价文件求，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金不予退回，若造成损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日